Open UP

# Definición

Es un tipo de Proceso Unificado que aplica un enfoque iterativo-incremental dentro de un ciclo de vida estructurado, centrandose en la naturaleza colaborativa del desarrollo de software.

# Fases del proceso
###### Inicio
Inicio de proyecto
Se desarolla una vision y planificación técnica del proyecto, en base a las necesidades de los stakeholders, llegando a un acuerdo sobre el alcance.
- Planificación y gestión de la iteración
  Se inicia la iteración y se permite que los distintos miembros del equipo se inscriban a las tareas de desarrollo. Se planea el alcance y las responsabilidades de una iteración; se prepara el ambiente de desarrollo.
- Identificación y refinamiento de los requerimientos
  Se determina el alcance de trabajo mediante la identificación y perfilamiento de los requerimientos.
- Llegar a un acuerdo técnico
  Se llega a un acuerdo para desarrollar la solución

###### Elaboración
- Planificación y gestión de iteración
- Identificación y refinamiento de los requerimientos
- Desarrollar la arquitectura
  Se desarrollan los requisitos de gran importancia como la arquitectura de prioridad para la iteración
- Desarrollo de solución incremental
  Diseñar, implementar, probar, e integrar la solución para una necesidad dentro de un contexto dado.
- Solución de pruebas
  Desde una perspectiva de sistema, probar y evaluar los requisitos desarrollados
- Tareas en marcha
  Realizar las tareas que no son necesariamente parte de la agenda del proyecto.

###### Construcción
- Planificación y gestión de iteración
- Identificación y refinamiento de los requerimientos
- Desarrollo de solución incremental
- Solución de pruebas
- Tareas en marcha
- Desarrollar la documentación del producto y el entrenamiento

###### Transición
- Planificación y gestión de iteración
- Desarrollo de solución incremental
- Solución de pruebas
- Finalización de la documentación del producto
- Preparación del producto para el lanzamiento
- Proveer training para el producto
- Tareas en marcha
- Desplegar el lanzamiento a producción

# Roles
###### Roles básicos
Analista: representa al cliente y al usuario final, ententiendo el problema a ser resuelto y priorizando los requerimientos
- Cualquier rol: cualquier persona que realice tareas generales.
- Arquitecto: persona cuya actividad incluye tomar las principales decisiones técnicas que limitan el diseño y la implementación del sistema.
- Desarrollador: encargado de desarrollar parte del sistema.
- Project Manager: evalua los resultados, manejar la iteración, planear la iteración, planear el proyecto
- Stakeholder: Representa los intereses que deben ser satisfechos por el proyecto.
- Tester: identifica, define, implementa y confuce las pruebas necesarias
###### Despliegue
- Course developer: crea los materiales de training
- Deployment Engenieer: es el resposable para el despliegue seguro de uno o más lanzamientos en el entorno de producción.
- Deployment Manager: es responsable de la gestión y la programación de versiones sincronizadas a través de uno o más programas o líneas de productos.
- Product Owner: representa las necesidades del usuario final, definiendo el trabajo a realizar.
- Escritor técnico: desarrolla documentación sobre el producto, el mantenimiento y para el usuario
- Trainer: capacita a los usuarios finales y responsables del mantenimiento.

###### Entorno
- Ingeniero de procesos: dota al equipo de proyecto con un proceso de desarrollo adecuado, y se asegura de que los miembros del equipo no se vean obstaculizados en hacer su trabajo.
- Especialista de herramientas: brinda soporte sobre las herramientas utilizadas por el proyecto y proporciona asistencia técnica al proyecto.

# Principios de OpenUP
###### Equilibrar las prioridades de competencia para maximizar el valor para los stakeholders
Promover prácticas que permitan a los participantes en el proyecto y a los interesados desarrollar una solución que maximice los beneficios los interesados, y que sea compatible con las limitaciones impuestas en el proyecto.

###### Colaborar para alinear los intereses y compartir el conocimiento
Promover prácticas que fomenten un ambiente de equipo saludable, permitir la colaboración y desarrollar una comprensión compartida del proyecto.

###### Focalizarse en la arquitectura desde el pricinpio para minimizar riesgos y organizar el desarrollo
Promover prácticas que permitan al equipo centrarse en la arquitectura para minimizar los riesgos y organizar el desarrollo.

###### Evolucionar para obtener feedback continuamente y mejorar
Promover prácticas que permiten al equipo a obtener feedback desde el principio y continuamente de los interesados, y demostrarles el valor incremental.

# ¿Es ágil?

Si, ya que sus pilares y prácticas van de la mano con los principios del manifiesto ágil.
Haciendo hincapié en la colaboración, entregas de valor y constante feedback con los stakeholders.
Es tolerante a cambios